|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hemos podido avanzar bien con los plazos que teníamos previstos. Lo que más ha facilitado las cosas ha sido mantener una estructura clara por etapas y correr pruebas automatizadas constantemente para detectar errores a tiempo. Como dificultad, nos tocó reajustar algunos detalles de los flujos de inventario y de las ubicaciones tras conversar más a fondo con la clienta, lo que obligó a actualizar los casos de prueba que ya tenía listos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para frenar los cambios repentinos o los atados que van saliendo, lo clave ha sido tener un margen de tiempo guardado y coordinarnos al tiro con el equipo de desarrollo. Desde mi lado con las pruebas y la calidad, esto significa revisar altiro el impacto de cada ajuste en el código para asegurarnos de que no se caiga la sincronización del stock ni los flujos importantes.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Siento que el trabajo va súper bien. Lo que rescato es que logramos dejar bien cubiertas las pruebas para que el sistema de Big Curvas quede estable y no falle. ¿En qué me gustaría mejorar? Estar más conectado directo con la clienta para entender algunos detalles operativos antes de ponerme a testear los módulos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda dando vueltas cómo va a ser el momento en que echemos a andar el sistema en la tienda real y en la bodega, pensando en cómo la gente de allá van a usar la plataforma en su día a día sin enredarse

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, al ser un grupo pequeño los roles a veces se cruzan y todos terminamos metiendo manos en distintas áreas (como desarrollo o diseño) según lo que se necesite.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Como equipo siento que vamos muy bien y hemos cumplido los objetivos del proyecto dentro de los plazos. Lo positivo es la buena coordinación que tenemos entre nosotros, y lo que podríamos mejorar es mejorar la llegada de feedback directo desde la tienda para evitar corregir detalles a última hora.