|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hemos logrado ir al día con los plazos que tiramos en la carta Gantt. Lo que más nos ha servido es dividirnos bien la pega por etapas. ¿Qué nos ha costado un poco? Que al ir avanzando con el sistema, tuvimos que ajustar un par de cosas en la estructura de los datos tras conversar con la clienta, lo que me obligó a rediseñar algunas vistas de los reportes y gráficos que ya tenía armados.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para que los cambios de última hora no nos pillen volando bajo, lo que hacemos es sentarnos a conversar rápido y dejar un margen de tiempo por si hay que mover piezas. En mi caso, que veo la parte de los dashboards y los reportes, significa adaptar la forma en que se muestran las métricas para que la información cuadre al tiro con lo que la tienda realmente necesita ver.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Siento que el trabajo va bien encarrilado. Lo mejor es que ya logramos levantar los paneles principales para que se puedan ver las estadísticas de ventas y el comportamiento del inventario. ¿En qué podría mejorar? Quizás en hilar más fino desde el principio con los requerimientos exactos de los reportes para no tener que retocar las vistas después.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la duda de cómo va a reaccionar el sistema cuando esté en producción real, sobre todo si los reportes y la carga de datos se van a mover con la fluidez que exige el día a día en la tienda.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No sé si redistribuir todo, pero como somos un grupo chico, los roles a veces se cruzan y uno termina echando una mano en otras áreas cuando el proyecto lo pide, aunque cada uno trata de mantener su foco.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El equipo ha apañado harto y siento que nos hemos organizado bien para sacar las tareas adelante. Lo positivo es que hay buena comunicación entre nosotros, y lo que podríamos mejorar es afinar un poco más la llegada de requerimientos desde afuera para evitar ajustes de última hora en los tableros.